# Предложение по дипломному проекту MedPredict

Версия для первой предварительной защиты 24.10.2026. Дата подготовки 16.10.2026. Astana IT University, образовательная программа Software Engineering, группа SE-2409.

# Содержание

1 Официальная тема и участники

2 Предпосылки и постановка проблемы

3 Пользователи и исследовательская постановка

4 Предлагаемые независимые модули

5 Границы и ожидаемые результаты

6 Подтверждённое состояние на 16 октября

7 Стратегия реализации и этапы

8 Риски и ограничения

9 Решения для согласования

# 1 Официальная тема и участники

«Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей»

Тема приводится без изменения по поручению команды. Документ о её формальном утверждении не предоставлен. MedPredict рассматривается как учебный исследовательский веб-прототип. Его результаты не являются диагнозом, назначением лечения или основанием для клинического решения.

| Участник | Ответственность | Ожидаемые подтверждения вклада |
| --- | --- | --- |
| Бөгенбаев Санат Амандықұлы | Frontend, UI/UX, сценарии, доступность, клиентский API-адаптер, представление результата | Код React, макет Figma, проверки интерфейса, PR и документация |
| Баймен Али Қуанышұлы | Выбор и описание данных, базовые методы, нейросети, обучение и оценка | Паспорт данных, воспроизводимые эксперименты, отчёт об ошибках и ограничениях |
| Сеилхан Оралхан Сайранұлы | Java/Spring Boot, REST API, серверная валидация, исполнение модели | Согласованный контракт, серверный код, интеграционные проверки, измерения задержки |

Научный руководитель — Турарова Маржан Кабдыкалиевна. Полное ФИО сообщено и подтверждено пользователем от имени команды 16.10.2026. Ранее в синтетических материалах встречалось только «M. K. Turarova»; оно не использовалось для самостоятельного раскрытия инициалов. Документ о назначении и подлинный отзыв руководителя не предоставлены.

# 2 Предпосылки и постановка проблемы

Практическая инженерная проблема состоит в воспроизводимой передаче числовых признаков от интерфейса к модели и обратно с сохранением смысла целевой переменной, единиц, правил подготовки данных и версии модели. Даже корректный числовой ответ может быть неверно интерпретирован, если скрыты режим демонстрации, временной горизонт или ограничения выборки. Поэтому качество дипломного результата определяется одновременно исследовательским протоколом, корректностью интеграции и понятностью представления результата.

Литература показывает, что наличие нейросети само по себе не доказывает преимущество над простыми методами; особенно необходимы честные базовые решения, независимая оценка и проверка переноса между популяциями. Критический обзор и источники приведены в обзоре литературы. Потребность конкретной пользовательской аудитории пока является гипотезой: реальных записей обсуждений в предоставленных материалах не обнаружено.

Актуальность проекта обосновывается исследованием этих ограничений и созданием проверяемого прототипа, а не обещанием клинической точности. Три независимые задачи позволяют оценить, как тип данных определяет модель, протокол проверки и способ взаимодействия с пользователем.

# 3 Пользователи и исследовательская постановка

Предполагаемые основные пользователи — студенты и исследователи, изучающие медицинскую регрессию и интеграцию моделей. Медицинский специалист может выступать консультантом по определениям и ошибочной интерпретации, но его участие ещё не подтверждено. Пациенты не назначаются целевой аудиторией текущего демонстрационного интерфейса без дополнительной проверки потребности и условий исследования.

Цель: разработать и исследовать учебную веб-систему с независимыми модулями числового оценивания и прогнозирования медицинских показателей, обеспечивающую воспроизводимую оценку нейросетевых методов относительно базовых решений и прозрачное представление ограничений.

Исследовательский вопрос: при каких свойствах доступных табличных и продольных данных нейросетевые модели улучшают ошибку числового оценивания или краткосрочного прогноза относительно заранее определённых базовых методов, и как воспроизводимо перенести полученную модель в веб-прототип без изменения семантики входа и выхода?

Нулевая рабочая гипотеза каждого эксперимента — нейросеть не уменьшает ошибку относительно соответствующего baseline на независимом тестовом наборе. Отрицательный результат сохраняется и обсуждается. Совокупный рейтинг моделей на несопоставимых единицах трёх модулей не строится.

Задачи исследования:

1. Уточнить пользовательскую проблему через 3–5 реальных обсуждений либо содержательное соглашение с заказчиком.

2. Проанализировать публикации, существующие системы и технологические альтернативы.

3. Для каждого модуля определить целевую переменную, доступность признаков, единицу наблюдения, источник и ограничения данных.

4. Зафиксировать до обучения разделение данных, базовые методы, метрики и правила выбора модели.

5. Последовательно реализовать и оценить модели без использования test для настройки.

6. Согласовать API, валидацию и подготовку признаков; проверить численное соответствие Python и Java.

7. Проверить интерфейс, ошибки, приватность, понятность результата и ограничения применения.

8. Представить воспроизводимые артефакты и честный отчёт о границах обобщения.

# 4 Предлагаемые независимые модули

| Модуль | Кандидат данных и цель | План методов | Граница интерпретации |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Развитие диабета | scikit-learn Diabetes; числовая целевая переменная прогрессирования через год после исходных измерений | Среднее train, линейная/регуляризованная регрессия, MLP | Значение целевой шкалы датасета; не диагноз, вероятность диабета или уровень глюкозы |
| M2 Оценка систолического давления | NHANES; оценка измеренного САД по заранее определённым доступным признакам | Среднее train, регрессия, MLP | мм рт. ст. (mmHg); поперечная оценка, без доказанного прогноза будущего |
| M3 Прогноз глюкозы | Подходящий продольный набор PhysioNet, ещё не выбран; последующее значение при достаточной истории | Последнее значение/простой временной baseline, подходящая нейросеть; LSTM как кандидат | Единицы по словарю данных; горизонт и частота ещё не утверждены; нерегулярные ICU-измерения не равнозначны CGM |

Официальные описания кандидатов: scikit-learn Diabetes, NHANES, каталог PhysioNet. Дата проверки источников в обзоре — 16.10.2026. Упоминание набора не означает разрешённый доступ, согласованную лицензию или выбор окончательного исследования.

Пять полей текущего демонстрационного интерфейса не задают схему трёх моделей. Например, нормализованные признаки Diabetes нельзя показывать как исходные клинические единицы без обратимого, документированного соответствия. Табличный GET-контракт не описывает последовательность измерений M3; для неё потребуется отдельное согласование схемы и UX после первой защиты.

# 5 Границы и ожидаемые результаты

В объём дипломного проекта входят исследовательские паспорта трёх задач, сравнение с baseline, воспроизводимые эксперименты, веб-интерфейс, серверная проверка входов, интеграция по согласованному API, сообщения об ошибках и ограничения результата. Развёртывание модели планируется после подтверждения её экспериментального артефакта. Каждая следующая интеграция зависит от результатов предыдущего этапа.

Вне объёма: постановка диагноза, подбор лечения и доз инсулина, управление медицинскими устройствами, доказательство клинической эффективности, эксплуатация с реальными пациентами, сертификация, обязательная авторизация и долговременное хранение истории. Визуальные страницы аккаунта/истории существуют, но серверные действия отключены и не принимаются за готовую функциональность.

Ожидаемые результаты — согласованная спецификация; документированные данные и ограничения; сравнения baseline и нейросети отдельно по каждой задаче; перенос хотя бы первого согласованного модельного артефакта по проверяемому конвейеру; проверка интерфейса и интеграции; отчёт о воспроизводимости. Завершение всех трёх моделей — цель последующих этапов, зависимая от пригодности данных, а не обязательство предъявить их работающими 24 октября.

# 6 Подтверждённое состояние на 16 октября

| Область | Свидетельство | Статус |
| --- | --- | --- |
| React/TypeScript/Vite | package.json, src/App.tsx, страницы и компоненты | Реализация доступна локально |
| UI/UX | Код, docs/design/README.md, предоставленный Figma; локальные скриншоты | Прототип существует; утверждение дизайна руководителем не подтверждено |
| Демо | src/api/demo.ts, src/config/indicator.ts, новый локальный проход Chromium | Фиксированные 134,2 мм рт. ст.; инференс отсутствует |
| Клиентский HTTP | src/api/http.ts, contract.ts, API-тесты | Адаптер реализован; реальная интеграция не подтверждена |
| Java backend | Исходников Spring Boot в данном checkout нет | По сообщению команды в разработке; независимо здесь не проверен |
| Модели M1 M2 M3 | Нет наборов обучения, весов, ноутбуков и результатов экспериментов | Реализация и обучение не подтверждены; в плане ещё не выполнены |
| Исследование пользователей | План и явно синтетические профили/диалоги | Требование реальных обсуждений PENDING |
| Научное руководство | ФИО Турарова Маржан Кабдыкалиевна подтверждено командой 16.10.2026 | Документ о назначении, отзыв и согласование PENDING |

Локальная база — commit d55ab67451511fe9960d867a9987709aca7e8edd, ветка figma-design, с существовавшими незакоммиченными материалами. Commit не идентифицирует весь новый комплект: после его проверки команда должна отдельно разрешить фиксацию и тег. Настоящая работа меняет только добавленную документацию.

# 7 Стратегия реализации и этапы

До 24.10.2026 приоритетны подтверждение постановки и руководителя, реальные обсуждения, обзор, требования, диаграммы и план оценки. Рабочее приложение к этой дате в предоставленных требованиях AITU не обязательно.

Первый последующий прирост — M1 как ограниченная табличная задача: паспорт Diabetes, baseline, MLP, отчёт и проверка переноса. Второй — M2 после выбора цикла NHANES, правил измерения САД и доступности признаков. Третий — M3 только после проверки продольного источника, доступа, количества независимых субъектов и допустимого горизонта. Если временные данные непригодны, это документируется до обещания LSTM; решение о замене набора выносится руководителю без изменения официальной темы.

Подробный календарь и исполнители приведены в плане управления. Даты после первой защиты являются предложением команды, а не вузовским расписанием.

# 8 Риски и ограничения

Основные риски: отсутствие реального подтверждения потребности; малый объём первого набора; утечка при разбиении; популяционное смещение NHANES и ICU-данных; отсутствие подходящей временной частоты M3; несогласованный API; несовпадение препроцессинга Python/Java; восприятие демонстрационного числа как медицинского заключения; перегрузка объёмом трёх модулей. Меры и ответственные заданы в реестре рисков.

Ограничения исследования должны сопровождать любой результат: используемая выборка, пропуски, единицы, дата и горизонт целевого измерения, ошибка baseline, неопределённость оценок, отсутствие клинической валидации. Ни готовность интерфейса, ни визуальное сходство с медицинским сервисом не подтверждают безопасность медицинского применения.

# 9 Решения для согласования

Требуются документальное подтверждение назначения руководителя и утверждение официальной темы; согласование целевой аудитории и порядка реальных обсуждений; утверждение последовательности M1→M2→M3 и минимального результата каждого этапа; проверка паспортов данных и доступа; выбор интеграционного способа; подтверждение критериев оценки до экспериментов. Поле согласования намеренно не содержит подписи или фиктивной даты утверждения.