# План тестирования и оценки MedPredict

Первая предварительная защита 24.10.2026. Протокол версии 16.10.2026. Собственных результатов обучения и клинических экспериментов нет. Все численные критерии процедуры ниже являются предлагаемым протоколом, требующим согласования до эксперимента.

# Содержание

1 Предмет оценки и условия начала

2 Протоколы трёх модулей

3 Очистка и обучение

4 Метрики и интерпретация

5 Техническая проверка

6 Время ответа и воспроизводимость измерений

7 Проверка удобства и понимания

8 Фактически выполненная ограниченная проверка

9 Артефакты и решение о приёмке

# 1 Предмет оценки и условия начала

Тема проекта — «Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей». Проверяются отдельно исследовательское качество моделей, корректность технической интеграции и понятность пользовательского сценария. Фиксированный ответ demo 134,2 не включается в модельные метрики, измерения инференса или клинические выводы.

Основание: SRS, архитектура, обзор литературы, предоставленные требования AITU. Научные ориентиры обзора — TRIPOD+AI, PROBAST+AI и руководство по внешней валидации; следование плану не означает полученное медицинское одобрение.

До обучения Али фиксирует паспорт каждого набора: источник и версия, разрешение/лицензия, единица наблюдения, включения/исключения, целевая переменная и её время, признаки, реально доступные в момент оценки, единицы, пропуски и популяционные ограничения. Руководитель рассматривает постановку. Оралхан и Санат согласуют соответствие схемы данных API и экрану. Для M3 отдельно необходим контракт последовательности; текущие number/select поля его не заменяют.

# 2 Протоколы трёх модулей

| Модуль | Разделение и предотвращение утечки | Baseline и модель | Обязательный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Diabetes Progression | Независимые строки пациентов. Предложение: 20% закрытого test с фиксированным seed; подбор только на оставшихся 80% через 5-fold CV. При изменении схемы зафиксировать её до оценки | Среднее train; линейная/регуляризованная регрессия; MLP с ограниченным поиском | MAE и RMSE в единицах целевой шкалы, разброс, размеры частей, сравнение на тех же test-строках |
| M2 САД на NHANES | Зафиксировать цикл и объединения по SEQN; измерения одного человека не разделять. Test отделить до подбора; при наличии отдельного цикла рассмотреть внешнюю проверку | Среднее train; регрессия; MLP. Древесный ориентир возможен как дополнительный, не замена требуемого baseline | MAE/RMSE в mmHg, правило получения целевого САД из повторов, ограничения выборки и доступности признаков |
| M3 Глюкоза | До окон разделить по субъекту; внутри субъекта соблюдать время. Окна train/validation/test не пересекают границы и не используют будущие значения. Горизонт и контекст утверждаются после аудита данных | Persistence: последнее известное значение; простой временной baseline по пригодности; нейросеть, потенциально LSTM | MAE/RMSE отдельно по горизонту, число субъектов/окон, единицы, правила пропусков, ошибки по субъектам |

M1: проверить параметры загрузчика. Предпочтительно получить исходные признаки (scaled=False, если поддерживается зафиксированной версией), а стандартизацию обучать внутри Pipeline только на train/CV-fold. Глобально нормализованный учебный массив нельзя молча использовать как доказательство отсутствия утечки препроцессинга. Клинические единицы не приписывать уже нормализованным признакам.

M2: до доступа к test зафиксировать допустимые измерения САД и агрегирование повторов по кодбуку конкретного цикла. Не превращать служебные коды отказа/неизмерения в реальные числа. Не использовать производные целевого САД как вход. Указать, является ли исследование оценкой качества предсказаний в выборке или популяционным анализом: выводы обо всём населении США требуют отдельного учёта сложного дизайна NHANES и весов. Национальную применимость к Казахстану не предполагать.

M3: ICU-записи глюкозы могут быть нерегулярными и отличаться от CGM. Нужны проверка плотности измерений, единиц, качества меток времени, минимальной истории и определения прогнозируемой точки. Не интерполировать через test-границу и не использовать последующее измерение для заполнения прошлого. Разделить исследование переноса на нового субъекта и персональный прогноз; смешивать эти режимы в одной оценке нельзя. При недостаточности данных модуль остаётся не реализованным, а не получает произвольный горизонт.

# 3 Очистка и обучение

До разделения допустимы проверка формата, единиц и детерминированное удаление явно дублирующихся записей по заранее описанному правилу. Обучаемые преобразования — импутация, масштабирование, отбор признаков, кодирование категорий и подбор гиперпараметров — выполняются только внутри train/CV. Правила исключения основаны на словаре данных и постановке, а не на желании улучшить test-метрику. Публикуются поток исключений и количество пропусков по частям.

Простой baseline получает те же доступные признаки и тот же test. Для MLP/LSTM заранее ограничить поиск архитектуры, регуляризации, learning rate, batch size и early stopping по validation. Предлагаемые seeds повторов — 17, 42, 2026; окончательный список и бюджет фиксируются перед запуском. Не выбирать лучший seed по test. Для малых данных рассмотреть повторную вложенную CV вместо увеличения пространства поиска; итоговая схема должна быть одной и заранее записанной.

Сохранить версии библиотек и среды, аппаратную конфигурацию, seed, индексы/правило split, train-only preprocessing, параметры обучения, критерий остановки, артефакт и его SHA-256. Ограниченные данные не выкладывать в публичный Git: хранить разрешённую процедуру получения и проверяемый манифест без идентификаторов пациентов.

# 4 Метрики и интерпретация

Для n наблюдений и ошибок eᵢ = ŷᵢ − yᵢ: MAE = Σ|eᵢ| / n; RMSE = √(Σeᵢ² / n). MAE интерпретируется как средняя абсолютная ошибка, RMSE сильнее выделяет крупные отклонения. Обе метрики сохраняют единицы целевой переменной; сравнивать их между шкалой Diabetes, mmHg и глюкозой как общий рейтинг нельзя. R² может быть дополнительным и не заменяет ошибки в исходных единицах. «Accuracy 95%» для непрерывного исхода без определения не используется.

Отчёт содержит baseline, нейросеть, разность ошибок на одинаковых наблюдениях и неопределённость. Для независимых пациентов допустим парный bootstrap test-наблюдений; для временных рядов — повторная выборка субъектов/блоков с сохранением зависимости. Предлагаются 1000 bootstrap-повторов и 95%-интервалы, если эффективный размер выборки это допускает. Метод и число повторов согласуются до итоговой оценки; интервал не обещает перенос на другую популяцию.

Проверить распределение остатка, крупные ошибки, зависимость от диапазона истинного исхода, полноты данных и подгрупп с достаточным размером. Для M3 дополнительно различать растущие и падающие участки, лаг прогноза и дальние горизонты. Не делать подгрупповые выводы по единичным случаям; числа и ограничения показывать вместе. Объяснения важности признаков при наличии рассматриваются как описание поведения модели, не как причинное объяснение заболевания.

Критерий завершения исследования: протокол воспроизводится, baseline и нейросеть оценены честно, ограничения и отрицательные результаты сохранены. Критерий заявления об улучшении: заранее выбранная основная метрика и её неопределённость поддерживают заявленный эффект на независимых данных. Если улучшения нет, исследовательская работа может быть завершена, но заявление о превосходстве исключается. Клинические пороги качества не назначаются без предметного обоснования.

# 5 Техническая проверка

Таблица 2 — Проверяемые сценарии интеграции.

| ID и требования | Метод и тестовые данные | Критерий приёмки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 FR-02/04/10, NFR-02 | Настоящий GET/POST: валидные входы и ответы по согласованному docs/api-contract.md | Поля, типы, единицы и версия соответствуют контракту; неверный ответ не показывается | Оралхан + Санат |
| T02 FR-03/06, NFR-02 | Пустые, неизвестные, лишние/опасные ключи; строки вместо чисел, NaN/Infinity, неверные категории и согласованные границы | Клиент и сервер независимо отклоняют недопустимое; ошибка связана с полем, где применимо; стек/данные не раскрываются | Оралхан + Санат |
| T03 FR-05/06, NFR-05 | Отмена, правка и уход при задержанном ответе; 400/5xx/timeout, повреждённое тело и metadata | Поздний ответ игнорируется, ввод сохранён, real не переключается в demo, автоматического повторного POST нет | Санат + Оралхан |
| T04 FR-07/10, NFR-06 | Прямой Python и выбранный Java/сервисный путь на одном модельном артефакте и неизменном preprocessing | Расхождение каждого контрольного выхода укладывается в заранее согласованный абсолютный/относительный допуск; NaN и неверная единица — провал | Али + Оралхан |
| T05 FR-12/13 | После нового согласованного контракта: M1/M2/M3, отсутствие артефакта и переключение модулей | Недоступный модуль не вычисляет результат; ввод и единицы не смешиваются; версии прослеживаются | Оралхан + Санат |
| T06 FR-08, NFR-01/07 | PDF на синтетике и трёх языках, ошибка локального шрифта | Экспорт существующего ответа без повторного POST, корректные единицы, demo и disclaimer; возможен явный повтор | Санат |
| T07 NFR-01/08 | Обзор клиента, сети, конфигурации и отдельно серверных логов | Показатели не в URL/storage/аналитике/логах; секреты не в VITE_*; согласованы TLS/CORS/политика данных | Оралхан + Санат |

Для T04 заранее составить не менее 20 синтетических допустимых контрольных входов, покрывающих обычные значения и разрешённые границы; отдельно — негативные случаи. Предложение для float32: начать обсуждение с допуска abs(a-b) ≤ 1e-5 + 1e-4·abs(a) и проверить его обоснованность для выбранного артефакта. Это численный инженерный допуск, не допустимая медицинская ошибка и не уже утверждённый критерий. Допуск не расширяется постфактум без анализа причины. При Python-сервисе проверяется тот же путь сериализации и preprocessing; проверка называется эквивалентностью путей, а не исполнением модели в Java.

# 6 Время ответа и воспроизводимость измерений

Для NFR-09 описать CPU/RAM/ОС, Java/Python/runtime, модель и её размер, режим cold/warm, origin и сеть, concurrency, payload и границы таймера. Не менее 30 успешных прогретых POST измерять от отправки до полностью прочитанного и проверенного ответа; холодные вызовы учитывать отдельно. Публиковать p50/p95, число ошибок/таймаутов и общее число попыток. Не удалять неуспешные запросы из знаменателя доли ошибок. Серверные preprocessing/inference измерять отдельно от браузерной задержки.

Бюджет B для p95 утверждается до приёмочного прогона после пилота и определения среды; численное значение пока PENDING. Предлагаемый критерий — p95 ≤ B и отсутствие необъяснённых ошибок в согласованном наборе. Текущий timeout 15000 мс является защитой UI, не SLA и не измеренным временем. Задержка demo включает искусственную паузу и не характеризует модель. Пропускную способность под нагрузкой заявлять только при отдельном плане concurrency и длительности.

# 7 Проверка удобства и понимания

Участники — реальные представители согласованной аудитории из плана исследования, после согласия. Пилот 3–5 человек даёт качественные свидетельства, а не популяционную статистику. Проверяется существующий интерфейс на вымышленных значениях; несуществующие модули обсуждаются только как концепция.

| Задание | Что фиксировать | Предлагаемый критерий |
| --- | --- | --- |
| Найти назначение и открыть форму | Завершение без подсказки, время, неверные переходы | Показать числитель/знаменатель выполненных заданий; разбирать каждое затруднение |
| Отправить пустую форму и исправить | Число ошибок, найденное поле, помощь, повтор | Критические препятствия клавиатуры и непонятные ошибки устранены или явно зарегистрированы |
| Получить demo и объяснить результат | Первое объяснение числа, единиц и зависимости от ввода | До заявления понятности каждый участник пилота без подсказки различает фиксированное demo и ответ модели |
| Объяснить ограничения | Ответ на вопрос о диагнозе и медицинском действии | Ни один участник пилота не принимает demo за диагноз; при ошибке пересмотр текста и повторная проверка |
| Изменить данные и сохранить/обсудить результат | Понимание сброса, PDF, приватности | Поведение соответствует FR-05/07/08; непонимание и причины документированы |

Время, помощь и ошибки фиксируются отдельно. После заданий — нейтральные открытые вопросы о проблемах и альтернативах. Участнику не приписывается согласие с гипотезой по одному нажатию. При 3 участниках писать «2 из 3», а не обобщённый процент удобства. Скринридер, контраст и физические устройства требуют отдельного ручного протокола.

# 8 Фактически выполненная ограниченная проверка

16.10.2026 запущен локальный Vite demo success на 127.0.0.1:4183; Chromium 156.0.8078.4; размеры 1440×1050 и 390×844. Получены семь скриншотов. Проверены главный экран, пустая форма, пять связанных ошибок и фокус возраста, заполнение примера, фиксированные 134,2, отключённый вход/история и мобильный результат. Для осмотренных состояний не выявлены Vite overlay, ошибки/предупреждения консоли или горизонтальное переполнение; POST отсутствовали, localStorage/sessionStorage пусты. Использованы только синтетические данные.

Это отдельный сценарий документирования, не повтор полного E2E-набора. Исторические сведения о 78 unit-тестах и Chromium-проверках содержатся в неизменённом docs/verification.md и не выдаются за новый прогон. В текущей работе не выполнялись обучение, реальные GET/POST, Python/Java parity, замеры SLA, пользовательские интервью, Safari/Firefox или скринридер. Текущий протокол UX связывает проверки со снимками.

# 9 Артефакты и решение о приёмке

Для каждого будущего прогона сохранять идентификатор эксперимента, дату, исполнителя, код/артефакт/среду, входной манифест, способ разделения, таблицу метрик, ошибки и решение с ограничениями. Шаблон результата: «не запущен / выполнен / воспроизведён / принят с ограничениями / отклонён», без заранее заполненных чисел. Али отвечает за модельный отчёт, Оралхан — интеграцию и серверные измерения, Санат — UI и сценарии; руководитель рассматривает научную достаточность. Сейчас модельная и сквозная приёмка остаются PENDING.